|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНА постановлением местной администрации**  **МО Пениковское сельское поселение**  **от 30.12.2021 №667**  (Приложение 10) |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»**

****

# Паспорт

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Местной администрации МО Пениковское сельское поселение |
| Цель муниципальной программы | создание комфортных условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Пениковское сельское поселение;  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Пениковское сельское поселение |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Создание условий для работы и отдыха жителей МО Пениковское сельское поселение;  - Улучшение состояния территорий поселения;  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - Совершенствование эстетического состояния территории поселения;  - Создание зелёных зон для отдыха граждан;  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - Приведение в нормативное состояние наружного освещения территории населенных пунктов;  - Благоустройство дворовых территорий;  -Благоустройство общественных территорий. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - Благоустройство дворовой территории по адресу: д.Пеники, ул Центральная, д.36а |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | 2022 год – 0 т.р.;  2023 год – 7 418,31456 т.р.  2024 год – 0 т.р.  2025 год - 0 т.р.  2026 год - 0 т.р. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.**

Муниципальное образование Пениковское сельское поселение — муниципальное образование в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области. Административный центр — деревня Пеники.

На основании областных законов от 24.12.2004 № 117-оз и от 31.03.2005 № 21-оз «О наименованиях органов местного самоуправления в Ленинградской области» Броннинская волость муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области преобразована в муниципальное образование Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Территория муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области определена областным законом от 24.12.2004 № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Поселение расположено по соседству с г. Санкт-Петербург (г. Ломоносов), муниципальными образованиями Низинское СП, Оржицкое СП, Гостилицкое СП, Лопухинское СП, Лебяженское ГП, Большеижорское ГП и по Финскому заливу.

Общая площадь земель муниципального образования Пениковское сельское поселение — 27302,27 га, из них земли сельскохозяйственного назначения - 1872,4 га, земли населенных пунктов – 845,2 га.

В состав поселения входят следующие населённые пункты (17 деревень и 2 посёлка):

1. деревня Большое Коновалово

2. деревня Верхние Венки

3. деревня Верхняя Бронна

4. деревня Дубки

5. деревня Кабацкое

6. деревня Кузнецы

7. деревня Куккузи

8. деревня Кукушкино

9. деревня Лангерево

10. деревня Лимузи

11. деревня Малая Ижора

12. деревня Малое Коновалово

13. деревня Нижняя Бронна

14. деревня Пеники

15. деревня Сойкино

16. деревня Таменгонт

17. деревня Ускуля

18. поселок Бронна

19. поселок при ж/д. ст. Дубочки

Площадь земель муниципального образования составляет 27302,27 га, из них земли военного ведомства 15693,17 га.

В состав земель муниципального образования входит 845,2 га земель населенных пунктов, 1872,4 га земель сельскохозяйственного назначения, 23312,02 га земель лесного фонда.

Понятие «комфортной городской среды территории» включает в себя работы по:

- ремонту внутридворовых проездов;

- обеспечению освещения дворовых территорий;

- установке скамеек, урн;

- озеленению территорий;

- установке ограждений;

- установке малых архитектурных форм (МАФ) и городской мебели;

- обустройству площадок для отдыха;

- обустройству автомобильных парковок;

- оборудованию детских и спортивных площадок;

- обустройству площадок для выгула собак;

- благоустройству общественных пространств (парков, набережных, пешеходных зон, площадей, скверов).

Проблем, связанных с благоустройством города немало, это и послужило причиной разработки данной программы.

На территории муниципального образования расположено 11 многоквартирных домов, 60% процентов дворовых территорий, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте внутриквартальных проездов. Открытых водоемов – 23 шт. Детских игровых площадок - 17 адресов, требующих регулярного содержания и 8 адресов с оборудованием устаревших образцов и требующих ремонта. Контейнерных площадок для сбора ТБО - 15 шт.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции в связи с окончанием срока службы оборудования детских игровых и спортивных площадок. Также, большинство дворовых и общественных территорий города Всеволожска не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.).

Загрязнителями специфическими загрязняющими веществами являются промышленные предприятия, расположенные на территории муниципального образования.

Одним из самых активных источников негативного воздействия на окружающую среду являются дороги регионального и местного значения, которые проходят через территорию города.

Несмотря на предпринимаемые меры, на территории поселения регулярно образуются «стихийные» несанкционированные свалки. Они также являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории.

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие поселения, как места притяжения инвестиций:

1. Ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. Изношены и перегружены или отсутствуют инженерные сети (электроснабжения, ливневой канализации и др.);

3. Моральный и физический износ оборудования детских игровых и спортивных площадок;

4. В большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

5. Не благоустроены или отсутствуют парки, скверы, пешеходные зоны с отсутствием скамеек и урн.

Настоящая программа позволяет использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Риски, оказывающие влияние на решение поставленных в муниципальной программе задач:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы;

- недостаток денежных средств бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2026 годы» является повышение уровня благоустройства территории населённых пунктов муниципального образования.

Основные задачи программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пениковское сельское поселение.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «планируется:

- отремонтировать внутридомовые проезды на территории населенных пунктов;

- обеспечить освещение дворовых территорий;

- осуществить мероприятия по ремонту и устройству детских игровых и спортивных площадок;

- обустроить автомобильные парковки на территории населенных пунктов;

- создать новые объекты озеленения, и цветочное оформление;

- благоустроить общественные пространства (парки, пешеходные зоны, площади, скверы).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшить санитарное состояние территории муниципального образования;

- улучшить условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

- повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования;

- привести в нормативное состояние дворовые проезды и автомобильные парковки на территории муниципального образования;

- улучшить современную пешеходную инфраструктуру на территории муниципального образования;

- создание зеленых зон для отдыха граждан.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год готовит инициирующий отдел администрации муниципального образования.

**Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы**

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.

Решение задачи муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» достигается в рамках осуществления проектных мероприятий:

1) Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

1.1) Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

1.1.1) Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды.

**Раздел 4. Приложения к муниципальной программе**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к Муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 3 к Муниципальной программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к Муниципальной программе.

Форма отчета представлена в приложении 5 к Муниципальной программе.

Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)\* | | | | | | |
| Базовый период (2021 год) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация проектов в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | плановое значение | ед. | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| фактическое значение | 1 | X | X | X | X | X | |

\* показатель за год, не нарастающим итогом.

* Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация проектов в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. | при согласовании проекта | путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:  Сдn = Зф /Зп \* 100% | до 15 февраля | Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение | нет |

Приложение 3

План

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение | 2022 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2023 | 7418,31456 | 6231,38423 | | 1186,93033 | - |
| 2024 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2025 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2026 | 0 | - | - | 0 | - |
| Итого | Х |  | 7418,31456 | 6231,38423 | | 1186,93033 | - |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение | 2022 |  | - | - |  | - |
| 2023 | 7418,31456 | 6231,38423 | | 1186,93033 | - |
| 2024 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2025 | 0 | - | - | 0 | - |
| 2026 | 0 | - | - | 0 | - |

Приложение 4

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

на 2022 год

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Формирование комфортной городской среды | Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение | X | 2022 | 2026 | 7418,31456 | 0 | Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение |

Приложение 5

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование государственной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период: январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20... года

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование государственной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Программа | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |