Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019-2021 годы Отчетный период: январь-декабрь 2019года

Ответственный исполнитель: Лопотков Павел Владимирович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия(квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающимитогом),тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную дату(нарастающим итогом),тыс.руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Замена внутриквартирных приборов учета потребляемых ресурсов в жилье, являющемся муниципальной собственностью | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019год | IV квартал 20169год | 0 | 0 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019год | IV квартал 20169год | 0 | 0 | 2800,00 | 0 | 0 | 2736,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736,00 | 0 |
| 3 | Мероприятия в области жилищного хозяйства по обеспечению оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019год | IV квартал 20169год | 0 | 0 | 170000,00 | 0 | 0 | 142623,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142623,36 | 0 |
| 4 | Мероприятия по газификации муниципального имущества | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019год | IV квартал 20169год | 0 | 0 | 185000,00 | 0 | 0 | 17652,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17652,00 | 0 |
| 5 | Мероприятия по ремонту и обслуживанию муниципального жилищного фонда | Ведущий специалист местной администрации Лопотков П. В. | I квартал 2019год | IV квартал 20169год | 0 | 0 | 1085100,00 | 0 | 0 | 1057263,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057263,08 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |