Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Благоустройство территорий и населенных пунктов муниципального образования Пениковское сельское поселение Отчетный период: январь-декабрь 2018года

Ответственный исполнитель: Ведущий специалист Фаустов О.Ю.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия(квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | Фактическоеисполнениерасходовнаотчетнуюдату(нарастающимитогом),тыс.руб. | Выполнено на отчетную дату(нарастающим итогом),тыс.руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Модернизация, ремонт и поддержание в работоспособном состоянии линий уличного освещения | Фаустов О.Ю. | I.2018г. | IV.2018г | - | - | 400,0 | - | - | - | 398,999 | - | - | - | 398,999 | - |
| 2 | Закупка материалов и инструментов, необходимых для обслуживания линий уличного освещения | Фаустов О.Ю. | I.2018г. | IV.2018г | - | - | 100,0 | - | - | - | 83,691 | - | - | - | 83,691 | - |
| 3 | Оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения | Фаустов О.Ю. | I.2018г. | IV.2018г | - | - | 2100,0 | - | - |  | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 | - |
| 4 | Освещение улиц, дорог на территории МО Пениковское сельское поселения | Фаустов О.Ю. | I.2018г. | IV.2018г | - | - | 347,500 | - | - | - | 346711,31 | - | - | - | 346711,31 | - |
| 5 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | Фаустов О.Ю. | II.2018г. | III.2018г | - | - | 15,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - |
| 6 | Привлечение на контрактной основе лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок | ФаустовО.Ю. | I.2018г. | IV.2018г | - | - | 100000,0 | - |  | - | 806649,22 | - | - | - | 806649,22 | - |
| 7 | Привлечение на контрактной основе лиц для производства покоса травы на землях, принадлежащих муниципальному образованию, в летне-осенний период | Фаустов О.Ю. | II.2018г. | III.2018г | - | - | 16,0 | - | - | - | 15667,96 | - | - | - | 15667,96 | - |
| 8 | Привлечение на контрактной основе лиц из числа подростков для участие в работах по благоустройству в составе молодежной трудовой бригады поселения в летний период | Фаустов О.Ю. | II.2018г. | III.2018г | - | - | 50,0 | - | - | - | 39048,10 | - | - | - | 39048,10 | - |
| 9 | Уборка несанкционированных свалок с последующим вывозом и утилизацией ТБО | Фаустов О.Ю. | II.2018г. | IV.2018г | - | - | 340,0 | - | - | - | 279500,0 | - | - | - | 279500,0 | - |
| 10 | Закупка уборочного и прочего инвентаря, необходимого для организации и проведения организации и проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий | Фаустов О.Ю. | II.2018г. | IV.2018г | - | - | 50.0 | - | - | - | 34085.91 | - | - | - | 34085.91 | - |
| 11 | Снос (опиловка) деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам жизнеобеспечения ЖКХ поселения с последующей утилизацией порубочного материала | Фаустов О.Ю. | I.2018г. | IV.2018г | - | - | 400,0 | - | - | - | 336827,0 | - | - | - | 336827,0 | - |
| 12 | Установка, обустройство и подержание в надлежащем состоянии детских игровых площадок, городков и уличных скамеек | Фаустов О.Ю. | II.2018г. | IV.2018г | - | - | 3400,0 | - | - | - | 3189364,1 | - | - | - | 3189364,1 | - |