Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение на 2018-2020 годы Отчетный период: январь - декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: Заместитель главы местной администрации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 179,0 | 0 | 0 | 0 | 179,0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2374,218 | 0 | 0 | 0 | 2374,218 | 0 |
| 3 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 456,19 | 0 | 0 | 0 | 456,19 | 0 |
| 4 | Мероприятия по содержанию и оснащению элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 176,0 | 0 | 0 | 0 | 176,0 | 0 |
| 5 | Прочие расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. в рамках государственной программы Ленинградской области | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 478,4 | 150 | 0 | 0 | 443,51 | 77,96 | 0 | 0 | 443,51 | 77,96 | 0 |
| 7 | Проектирование строительства дорог и инфраструктуры общего пользования местного значения | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство новых и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы местной администрации | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |