## Приложение 4

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Устойчивое развитие территории МО Пениковское сельское поселение на 2019 - 2021 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Заместитель главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение Карасев Д.Л.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятие «Проектирование и строительство распределительного газопровода на территории поселения» | Заместитель главы местной администрации Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 год | 4 квартал 2019 год | 0 | 17 522 430,00 | 2 832 501,00 | 0 | 0 | 17 512 917,60 | 2 064 910,92 | 0 | 0 | 17 512 917,60 | 2 064 910,92 | 0 |
| 2 | Мероприятие «Проектирование и строительство дома культуры» | Заместитель главы местной администрации Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 год | 4 квартал 2019 год | 0 | 0 | 4 095 236,00 | 0 | 0 | 0 | 3 816 728,60 | 0 | 0 | 0 | 3 816 728,60 | 0 |
| 3 | Услуги для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель главы местной администрации Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 год | 4 квартал 2019 год | 0 | 0 | 526 200,00 | 0 | 0 | 0 | 526 194,00 | 0 | 0 | 0 | 526 194,00 | 0 |

Программа считается эффективной, все запланированные мероприятия выполнены на декабрь 2019 года, процент реализации 100%, остаток бюджетных средств обусловлен падениями цены Контрактов по результатам торгов.

Заместитель главы местной администрации

МО Пениковское сельское поселение			  										Д.Л. Карасев