Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Устойчивое развитие территории МО Пениковское сельское поселение »

Отчетный период: январь – декабрь 2018года

Ответственный исполнитель: Фаустов О.Ю.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятие «Проектирование и строительство распределительного газопровода на территории поселения» |  |  |  |  |  4976400,0 | 3375500,0 |  |  | 3983400,0 | 2642240,38 |  |  | 3983400,0 | 2642240,38 |  |
| 2 | Мероприятие «Проектирование и строительство дома культуры» |  |  |  |  |  | 235000,0 |  |  |  | 234705,3 |  |  |  | 234705,3 |  |
| 3 | Услуги для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |