Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение Отчетный период: январь - декабрь 2020 года

Ответственный исполнитель: Заместитель главы местной администрации Карасев Д.Л.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2020  | 4 квартал 2020 |  |  | 1950,000 |  |  |  | 1879,07571 |  |  |  | 1879,07571 |  |
| 2 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2020  | 4 квартал 2020 |  |  | 231,276 |  |  |  | 30,100 |  |  |  | 30,100 |  |
| 3 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с софинансированием из областного бюджета | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2020  | 4 квартал 2020 |  | 1504,100 | 943,672 |  |  | 1504,100 | 943,672 |  |  | 1504,100 | 943,672 |  |
| 3.1 | Ремонт асфальтового покрытия по адресу д.Сойкино ул. Центральная от д.10 до д.14 «а».  | Карасев Д.Л. | 3 квартал 2020  | 3 квартал 2020 |  | 473,900 | 205,788 |  |  | 473,900 | 205,788 |  |  | 473,900 | 205,788 |  |
| 3.2 | Ремонт асфальтового покрытия по адресу д.Сойкино ул. Центральная от д.14 "а" до д.16"б" | Карасев Д.Л. | 3 квартал 2020  | 3 квартал 2020 |  | 1030,200 | 737,884 |  |  | 1030,200 | 737,884 |  |  | 1030,200 | 737,884 |  |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2020  | 4 квартал 2020 |  |  | 100,000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |