| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемые | Достигнутые |
| «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидий | шт. | 62 | 62 |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 1292,1 | 1292,1 |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | да | да |
| «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидий | шт. | 93 | 0 (в соответствии с соглашением завершение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2020 году) |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 2455,3 | 1684,5 (в соответствии с соглашением завершение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2020 году) |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | да | да |

Глава местной администрации

МО Пениковское сельское поселение                                                                   _______________________________                                                        /В.Н. Бородийчук/

«07» февраля 2020 г.