АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2024            	                                                                                        № 17

# О проведении месячника по благоустройству территории Пениковского сельского поселения

С целью повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов на территории Пениковского сельского поселения и в связи с подготовкой к празднованию 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также для широкого привлечения населения к работам по благоустройству территорий:

- В период с 08.04.2024 по 08.05.2024 года провести месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов поселения, задачами которого являются:

санитарная уборка территорий, проездных и подъездных дорог;

озеленение внутридворовых территорий муниципального образования;

обустройство и приведение в надлежащее состояние детских и спортивных площадок;

благоустройство и проведение в надлежащее состояние мемориальных памятников и захоронений, гражданских кладбищ;

обустройство территории МДОУ «Детский сад № 20», и территорий мелкорозничной торговли;

обустройство и приведение в надлежащее состояние мусоросборных контейнерных площадок;

ликвидация несанкционированных свалок.

- Для организации работ и координации действий создать штаб по проведению месячника в следующем составе:

| председатель: | глава администрации | В.Н. Бородийчук; |
| --- | --- | --- |
| члены штаба: | заместитель главы администрации по правовому обеспечению и ЖКХ | А.Н. Дудин; |
|  | директор МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью» | О.В. Кондратьева; |
|  | ведущий специалист сектора социально-экономического развития, благоустройства и ЖКХ | Н. С. Сакович; |
|  | специалист 1 категории сектора по служебному и архивному делопроизводству | Л.А. Трифанова; |
|  | заведующий хозяйством заведующая МДОУ «Детский сад № 20» | А.Е.Шувалов; |
|  |  | М.А. Лысова; |
|  | начальник участка дер. Пенники от ООО «Жилкомгарант ЛР» | Н.А. Розумович; |

- До 12 апреля 2024 года Н. С. Сакович составить план проведения месячника по благоустройству, совместно со старостами населенных пунктов рассмотреть возможность выхода населения на субботник.

- С 27 апреля по 29 апреля 2024 года провести субботник на территории Пениковского сельского поселения с привлечением жителей и предприятий всех форм собственности.

- Рекомендовать предприятиям всех форм собственности провести субботник на своей и прилегающей территориях с привлечением сотрудников для достижения поставленных задач.

- Рекомендовать заведующей МДОУ «Детский сад №20» М.А. Лысовой  организовать работы по приведению в надлежащее состояние подведомственной территории.

- Рекомендовать начальнику участка дер. Пенники ООО «Жилкомгарант» Н.А. Розумович организовать приведение в надлежащее состояние подъездов и придомовой территории в многоквартирных домах, а также подвальных и чердачных помещений.

- Рекомендовать директору МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью» О.В. Кондратьевой организовать работы по приведению в надлежащее состояние подведомственной территории.

- Л.А. Трифанова оповестить население о целях, задачах и времени проведения месячника по благоустройству путем размещения объявлений на информационных стендах поселения и на официальном сайте Пениковского сельского поселения www.peniki47.ru.

- Сектору финансов, бухгалтерского учета и отчетности предусмотреть финансирование  проведения запланированных мероприятий.

10. Заведующему хозяйством А.Е. Шувалову обеспечить наличие инвентаря, необходимого для проведения мероприятий по благоустройству поселения.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

# Глава администрации

Пениковского сельского поселения                                           В.Н. Бородийчук

Приложение

к постановлению администрации

Пениковского сельского поселения

от 03.04.2024 № 17

ПЛАН

проведения месячника по благоустройству

Время проведения: с 08.04.2024 по 08.05.2024 года.

Цель проведения: повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Пениковского сельского поселения и в связи с подготовкой к празднованию 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также для широкого привлечения населения к работам по благоустройству территорий:

План проведения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планировочной документации | 08.04.-15.04.2024 | Сакович Н.С. |  |
| 2 | Доведение информации до ответственных исполнителей в части касающейся | 08.04.-22.04.2024 | Трифанова Л.А. |  |
| 3 | Оповещение жителей поселения, старост населенных пунктов, лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий | 08.04.-26.04.2024 | Сакович Н.С. Шувалов А.Е. |  |
| 4 | Закупка необходимого инвентаря и материалов | 08.04.-22.04.2024 | Шувалов А.Е. Погуляева А.Б. |  |
| 5 | Организовать уборку прилегающей территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленого пояса Славы Ленинграда" памятник «Атака» | 27.04.2024 | Кондратьева О. В. |  |
| 6 | Организовать уборку прилегающей территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль «Зеленого пояса Славы Ленинграда" памятник «Якорь» | 27.04.2024 | Кондратьева О. В. |  |
| 7 | Организовать уборку прилегающей территории памятника регионального значения «Братское захоронение советских воинов погибших в 1941-1944 гг | 03.05.2024 | Кондратьева О. В. |  |
| 8 | Организовать уборку прилегающей территории объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.; в числе погибших- Зубков П.С., закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота 11 февраля 1942 г.» | 27.04.2024 | Кондратьева О. В. |  |
| 9 | Организовать уборку прилегающей территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак-стела герою-разведчику Суханову И.К., закрывшему своим телом амбразуру вражеского дзота на этом рубеже в августе 1942 г.» | 27.04.2024 | Кондратьева О. В. |  |
| 10 | Выдача участникам уборочных мероприятий необходимого инвентаря | 22.04-27.04.2024 | Шувалов А.Е. |  |
| 11 | Организация вывоза с территории поселения мусора, собранного в ходе проведения мероприятий | 27.04-30.04.2024 | Сакович Н.С. |  |
| 12 | Проведения субботника по уборке территории | 27.04- 07.05.2024 | Сакович Н.С. |  |
| 13 | Подведение итогов месячника по благоустройству | 08.05.2024 | Сакович Н.С. |  |

Ведущий специалист администрации

__________________________ Сакович Н.С.